ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения

1.1. Наименование проекта: Разработка программного модуля для учета заявок на ремонт компьютерной техники.

1.2. Заказчик: ООО «Инфотех».

1.3. Исполнитель: Сервисный центр «IT-Плюс».

1.4. Основание для разработки: Договор № 09.02.07-2-2024 от «01» марта 2026 г.

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ:

Начало: 01.03.2026

Окончание: 01.03.2026

- Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы: Программный модуль предназначен для автоматизации учета заявок на ремонт компьютерной техники в сервисном центре.

2.2. Цели создания системы:

- Упрощение процесса регистрации и отслеживания заявок

- Повышение эффективности работы персонала

- Ведение статистики по выполненным работам

- Обеспечение прозрачности статусов ремонта для всех участников процесса

- Требования к системе

3.1. Функциональные требования

3.1.1. Управление заявками:

- Добавление новой заявки в базу данных

- Редактирование существующей заявки

- Удаление заявки (с предварительным подтверждением)

- Просмотр списка всех заявок

3.1.2. Состав полей заявки:

- Дата добавления (автоматически, редактируется при необходимости)

- Тип устройства (выбор из справочника: Компьютер, Ноутбук, Мышка, Клавиатура, Монитор, Принтер)

- Модель устройства (текстовое поле)

- Описание проблемы (многострочное текстовое поле)

- Заказчик (выбор из списка клиентов: ФИО, номер телефона)

- Статус заявки (выбор из справочника: Новая заявка, В процессе ремонта, Готова к выдаче)

- Мастер (выбор из списка сотрудников с ролью «Техник»)

- Дата завершения (заполняется при изменении статуса на «Готова к выдаче»)

- Запчасти (текстовое поле, необязательное)

3.1.3. Поиск заявок:

- Поиск заявки по её номеру с использованием хранимой процедуры

- Отображение полной информации о найденной заявке

3.1.4. Статистика:

- Количество выполненных заявок каждым мастером (статус «Готова к выдаче»)

- Количество заявок по каждому типу устройства

3.1.5. Комментарии к заявкам:

- Просмотр комментариев к выбранной заявке

- Добавление нового комментария к заявке

3.1.6. Авторизация:

- Вход в систему по логину и паролю

- Разграничение доступа (опционально)

3.2. Требования к базе данных

3.2.1. Состав таблиц:

- Masters – сотрудники (мастера, менеджеры, операторы)

- Clients – заказчики

- DeviceTypes – справочник типов устройств

- RequestStatuses – справочник статусов заявок

- Requests – заявки на ремонт

- Comments – комментарии к заявкам

3.2.2. Хранимые процедуры:

- FindRequestByNumber – поиск заявки по номеру с выводом всей информации

3.2.3. Импорт данных:

- Загрузка начальных данных из предоставленных файлов (CSV, TXT, XLSX) с предварительной очисткой и нормализацией

3.3. Требования к программному обеспечению

3.3.1. Клиентское приложение:

- Платформа: WPF (Windows Presentation Foundation)

- Версия .NET Framework: 4.7.2

- Технология доступа к данным: Entity Framework 6.2.0

- Язык программирования: C#

3.3.2. Сервер базы данных:

- СУБД: Microsoft SQL Server (2017 или выше)

- Тип базы данных: реляционная

3.4. Требования к интерфейсу

3.4.1. Состав окон:

- Окно авторизации

- Главное окно со списком заявок

- Окно добавления/редактирования заявки

- Окно поиска по номеру

- Окно статистики

- Окно просмотра комментариев

3.4.2. Требования к элементам интерфейса:

- Интуитивно понятная навигация

- Отображение данных в табличном виде (DataGrid)

- Использование выпадающих списков (ComboBox) для выбора значений из справочников

- Валидация обязательных полей перед сохранением

- Подтверждение удаления данных

- Требования к документации

- В состав разрабатываемой документации должны входить:

- Техническое задание (настоящий документ)

- Руководство пользователя

- Руководство программиста (с описанием структуры БД и архитектуры)

- Схема базы данных (ER-диаграмма)

- Диаграмма классов приложения

- Порядок приемки работ

5.1. Состав приемочной комиссии:

- Представитель заказчика

- Представитель исполнителя

5.2. Критерии приемки:

- Реализован весь функционал, указанный в разделе 3

- Отсутствие критических ошибок при выполнении основных операций

- Соответствие разработанной документации требованиям ГОСТ

- Успешное тестирование на контрольных примерах

- Требования к составу и содержанию работ

6.1. Этапы выполнения:

- Проектирование базы данных

- Разработка скриптов создания БД и импорта данных

- Создание клиентского приложения

- Тестирование и отладка

- Подготовка документации

6.2. Сроки выполнения этапов:

- Общая продолжительность: 3-4 часа (демонстрационный экзамен)

- Приложения

- Файлы с исходными данными для импорта (CSV, TXT, XLSX)

- Макеты пользовательского интерфейса (опционально)

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Исполнитель |
| ООО «Инфотех» |  | Сервисный центр «IT-Плюс» |
| _________________ (подпись) |  | _________________ (подпись) |
| М.П. |  | М.П. |